危险废物泄露应急演练方案

一、演练目的

1、检验公司突发环境事故应急预案的可行性,通过演练发现不足之处,并予以修订和完善。

2、使员工进一步熟悉、了解、应急器材的使用和如何进行应急疏散,提高危废泄漏作战技能和面对突发事故的紧急应变能力。

3、进一步贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”和“遵守保护生命和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则,并在组织实施过程中,结合实际、突出重点、讲究实效,保证演练参与人员、公众和环境的安全。

二、演练时间

2023年9月22日10:00～11:00

三、演练地点

化磷冷却水池西面

四、事故假定

1、事故起因

2023年9月22日根据公司晨会要求，三氯化磷车间的清釜残渣将入危废库，10:00在从三氯化磷车间转移到危废库的过程中出现泄露。

2、事故应急措施

清釜残渣出现泄露后，工人迅速报告环保部，环保部长对讲机要求做好个人防护后先用黄沙将泄露物进行围堵，由于环保工人较少，环保部长迅速将此事汇报給主要负责人，主要负责人要求启动公司危险废物泄漏应急救援预案,应急小组赶到,应急小组做好个人防护后,对泄漏处进行处理。

五、演练程序

阶段一（10:00—10:03）

报警、泄漏事故发现,边处置,边报告。

阶段二（10:03—10:06）

总指挥同意启动公司级应急预案,成立应急指挥部，各应急小组展开救援工作。

阶段三（10：07—10:10）

应急指挥部下达命令，警戒组在事故现场周围拉起警戒线，受影响人员疏散撤离，监测组对泄漏范围进行扩大监测。

阶段四（10:11—10:20）

清釜残渣泄露出来的残渣用黄沙围堵完成，避免了污染进一步扩大的风险。

阶段五（10:20—10:30）

应急小组将用黄沙围堵的残渣清理到包装桶内，并进行密闭。

阶段六（10:30—10:33）

监测组对周边空气进行监测，环境监测分析合格，并报告应急指挥部。

阶段七（10:33—10:50）

清釜残渣重新进行入库，称重并记录现有危废重量，相关人员重新签字确认。

阶段八（10:50—10:55）

应急指挥部下达命令,解除对事故地点的安全管制,演练结束。

六、演练中各救援小组成员

总 指 挥：房威

副总指挥：顾传珍、韩世强

抢 险 组：陈二龙

通讯联络组：孙正

疏散警戒组：赵呈祥

物资供应组：常胜华

环境监测组：张兆书

医疗救援组：蔡成良

1、应急指挥部职责

启动和终止永利化工事故应急救援预案演练；组织指挥救援队伍实施救援行动；设立抢险组、通讯联络组、警戒疏散组、后勤保障组、环境监测组、医疗救援组。

2、各小组具体职责

1）事故救援组

主要职责是：负责组织现场喷淋、抢险作业，控制危险源，防止事故扩大；搜救受伤人员，将伤员转移到安全地带；现场洗消，降低危害程度。

2）疏散警戒组

主要职责是：组织事故现场警戒，明确交通管制区域、警戒区域，维护事故现场和周边区域内治安交通秩序；引导参加救援的人员、车辆到达指定区域；疏散受事故灾害影响区域内的人员。

3）后勤保障组

主要职责：负责事故演练的后勤物资保障、交通保障，备足相关应急救援器材、装备等。

4）环境监测组

主要职责：做好事故现场的环境监测，提供环境数据支持，防止污染物扩散。

5）医疗救护组

主要职责：负责事故现场受伤、中毒人员的抢救；对现场泄漏的有毒有害物质进行卫生安全防护；指导参战人员在事故处置完毕后做好洗消工作。

七、演练过程

佟廷超：“张工，清釜残渣出现泄露，地点在化磷冷却水池西面。请立即来处理。”

张兆书：“收到，我立即过来并汇报韩世强部长。”

佟廷超：“好的。”

张兆书：“韩部长，清釜残渣出现泄露，请求支援。”

韩世强：“收到，现场有没有人员受伤？你和张国强二人穿戴好防护用品到现场用黄沙围堵，安排人把应急池阀门打开，把雨排水总阀关闭不要让污水泄露出去，我立即赶到并汇报给房总。”

张兆书：“现场没有人员受伤，我们立刻用黄沙围堵，立刻安排人去开关阀门。”

韩世强：“房总，清釜残渣在运往危废库的途中出现泄露，地点在化磷循环水池西面，现场环保人员较少，请求支援。”

房威：“收到”

房威：“各部门注意，清釜残渣在运往危废库的途中发生泄漏，我命令立即启动公司应急救援预案。”

旁白：启动公司级应急预案，应急救援小组尽快到现场。

房威：“赵呈祥，立即安排警戒组对现场进行封锁，拉警戒线实行交通管制。”

赵呈祥：“收到，我立即安排。”“警戒组，立即拉警戒线。”

警戒人员：收到。

房威：“陈二龙、李跃，立即穿戴好防护服、和防毒面罩对现场泄露出来的清釜残渣用黄沙进行围堵。”

陈二龙：“报告房总，清釜残渣用黄沙进行围堵已完成，泄漏得到控制，没有废水外溢。”

房威：“韩部长，现场泄漏已得到控制，立即将清釜残渣进行重新包装入库，清理后的地面检测酸碱性，并对现场进行环境检测。”

韩世强：“张兆书，将危废清釜残渣重新包装入库，并立即对现场进行检测”。

张兆书：“收到”（张兆书携带检测仪器对现场进行检测）

张兆书：“报告房总，现场检测完毕，未检测出氯气，对周围环境未造成影响，符合要求。”

房威：“好的。”

房威：“泄漏点已得到控制，警戒解除。”

旁白：经过公司抢险救援人员的努力，泄漏点已处理，未造成环境污染，参与演习的人员集合，请领导点评。

房威总结演习效果，点评演习的不足和改进措施。

徐州永利精细化工有限公司

二〇二〇年九月二十二日

演 练 总 结

为检验《徐州永利精细化工有限公司突发环境事故应急预案》的针对性和可操作性，切实提高预防和处置突发事故的应急救援水平，2023年9月22日上午10时00分，徐州永利精细化工有限公司危险废物应急救援预案演练在公司化磷冷却循环水池旁成功举行。现将演练的有关情况总结如下：

本次演练先对全体员进行危险废物救援培训，再以清釜残渣泄漏，上报有关部门及公司主要负责人，公司启动危险废物应急预案，负责人现场指挥，调配人员进行应急处置，抢险救援组对泄漏点进行处理围堵收集等，演练达到了预期效果，取得了圆满成功。

通过这次演习演练，使我们公司管理机关能够在有效应对环境突发事件时，逐步提高环境安全事故的应急反应能力和处置水平，确保一旦发生安全事故，能够有效组织、快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少环境安全事故的危害，使员工对突发事故应急预案的程序有了进一步的了解，在紧急情况下能采取相应的应急措施，提高应急预案实施应用的效果，有效避免事故的进一步扩大和蔓延。

但在演习演练中发现了我们工作中存在的一些问题和不足，需要我们在日后的工作中加以改进，主要表现在：

应急救援队伍实战能力有待进一步提高，虽然我们是演习，但是，我们要像真实发生事故一样，演练过程现场有些混乱。

下一阶段环保安全生产工作要继续以隐患排查治理为主线，深化安全生产和应急管理工作，切实提高我公司应对安全生产事故能力，主要做好以下几个方面：

1、要提高认识，增强应急管理责任感、紧迫感和使命感。

2、要健全体制，完善我公司应急预案体系建设。

3、要突出重点，开展对各类安全生产隐患的排查和治理。

4、要预防为主，加强对突发事件的信息报告和预警工作。要进一步建立健全信息报告工作制度，明确信息报告的责任主体，对迟报、漏报甚至瞒报、谎报行为要依法追究责任。

5、要全民参与，积极开展环境应急管理的宣传培训教育工作。

徐州永利精细化工有限公司

2023年9月22日

应急预案演练评估效果表

NO：

| 演练名称 |  | 危险废物泄漏应急演练 |  |  | 演练地点 |  | 化磷冷却水池西面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 环保部 | 总指挥 | 房威 | 演练时间 |  | 2023.9.22 |
| 参加部门 和单位 |  | 环保部、生产部、设备部 |  |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | ☑实际演练 □桌面演练 □提问讨论式演练 □综合预案 ☑处置预案 |  |  |  | 演练部分：熟悉危废泄漏危害、风险、处置方法、个体防护、人员急救、外部协同等。 |  |
| 物资准备和人员培训情况 |  | 1、物质准备：耐酸(碱)手套6付、自吸过滤式防毒面具6个、护目镜2个、橡胶靴4双、黄沙若干、铁锨2把、旧蓝桶1个、医药箱1个、对讲机3个、警戒带1盘、 2、需要确定的人员：参加疏散的人员6名协作人员；（操作人员） 3、人员培训情况：参演人员全部经过了培训，熟悉应急预案的演练程序、明确各自职责，掌握应急处置方法。 |  |  |  |  |  |
| 演练过程 描述 |  | 1、现场人员发现危废清釜残渣泄漏，及时上报。 2、通知现场人员采取黄沙围堵措施，启动应急处置预案，人员就位。 3、采取收集、吸附、中和等措施作业。 4、将危废清釜残渣重新包装入库。 5、现场大气检测合格，现场恢复。 |  |  |  |  |  |
| 预案适宜性充分性评审 |  | 适宜性： ☑全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性： ☑完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |  |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确 ☑基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 ☑职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： ☑现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护： ☑全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |  |  |  |
|  | 指挥、协调组织情况 | 整体组织： ☑准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 抢险组分工： ☑合理、高效 □基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务 |  |  |  |  |  |
|  | 实施效果评价 | ☑达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |  |  |  |  |  |
|  | 外部支援部门和协作有效性 | 报告上级： ☑报告及时 □联系不上 消防部门： ☑按要求协作 □行动迟缓 医疗救援部门： ☑按要求协作 □行动迟缓 周边政府撤离配合： ☑按要求配合 □不配合 |  |  |  |  |  |
| 演练效果评估综合意见 |  | - 为检验徐州永利精细化工有限公司《突发环境事故应急预案》的针对性和可行性，切实提高预防和处置突发环境事故的应急救援水平，2023年9月22日10时00分，徐州永利精细化工有限公司危险废物泄露应急救援演练在公司化磷循环冷却池西侧成功举行。现将演练的有关情况总结如下： |  |  |  |  |  |